PAQUETE TÉCNICO IEO®

Digitalización y Automatización del Sistema IEO®

Documento Maestro para Desarrollo de Plataforma

| Dirigido a | Preparado para | Versión |
| --- | --- | --- |
| Daniel Medina Poot · Desarrollo de Plataforma | Pedro Eloy Rodríguez Garza · Sistema IEO® | 1.0 · Septiembre 2026 |

Propósito: convertir la metodología oficial del IEO® en una plataforma digital trazable, auditable y matemáticamente fiel.

# 1. Carta de entrega a Daniel Medina Poot

Daniel:

Este paquete reúne las especificaciones funcionales, metodológicas y de datos necesarias para programar la versión digital del Índice de Erosión Organizacional (IEO®). La plataforma deberá operar los cinco instrumentos oficiales dentro de una sola arquitectura tecnológica y procesar automáticamente el Modelo Matemático Oficial IEO®.

El objetivo no es reinterpretar la metodología durante el desarrollo, sino traducirla fielmente a software. Cuando exista una ambigüedad entre una decisión de interfaz y una regla metodológica, deberá prevalecer la regla oficial documentada y la duda deberá escalarse antes de programar una excepción.

Al finalizar un cuestionario, el participante únicamente deberá visualizar una pantalla de confirmación y agradecimiento. No deberá recibir resultados, puntuaciones, semáforos, interpretaciones ni comparaciones individuales.

# 2. Resultado esperado del desarrollo

La solución final deberá permitir configurar una aplicación diagnóstica, asignar perspectivas, distribuir los cuestionarios, capturar respuestas de forma confidencial, validar la evidencia, procesar automáticamente los cálculos oficiales y producir salidas estructuradas para análisis y reporte.

La arquitectura funcional objetivo es:

CONFIGURACIÓN → INVITACIÓN → CAPTURA → VALIDACIÓN → RECODIFICACIÓN → COBERTURA → PI → RP → BT → RI → IEO GLOBAL → EXPORTACIÓN / REPORTE

# 3. Fuentes oficiales y jerarquía documental

| Jerarquía | Documento | Función para desarrollo |
| --- | --- | --- |
| Nivel 1 | Cinco instrumentos oficiales IEO® 1.0 | Definen exactamente qué se pregunta, orden, perspectiva, N/A y preguntas abiertas. |
| Nivel 2 | Banco Maestro IEO® v2.0 Sincronizado | Consolida los 329 reactivos cuantitativos y 28 preguntas abiertas. |
| Nivel 3 | Diccionario Maestro de Datos y Codificación IEO® v1.0 | Define IDs, códigos, entidades, campos, estados y trazabilidad técnica. |
| Nivel 4 | Modelo Matemático Oficial IEO® v1.1 | Define transformación, cobertura, PI, RP, RI, IEO Global y redondeo. |
| Nivel 5 | Protocolo Oficial de Integración y Triangulación IEO® v1.1 | Define BT, integración multifuente y estados de triangulación. |
| Nivel 6 | Protocolo Oficial de Aplicación IEO® v1.0 | Define aplicación, confidencialidad, incidencias, cierre y autorización de procesamiento. |
| Nivel 7 | Matriz de Casos de Prueba y Resultados Esperados IEO® v1.0 | Define la aceptación matemática y funcional previa al piloto. |

Regla de control: no modificar textos, escalas, orientación, pertenencia a Elemento, reglas de N/A, umbrales o fórmulas directamente en código sin una actualización metodológica formal y versionada.

# 4. Arquitectura funcional única

Daniel deberá construir una sola arquitectura capaz de operar los cinco cuestionarios. No se recomiendan cinco soluciones independientes. La perspectiva, instrumento y versión deberán ser parámetros de configuración.

| Código | Instrumento | Cuantitativos | Abiertas | N/A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IEO-COL-01 | IEO Colaboradores | 73 | 8 | Sí |
| IEO-DIR-01 | IEO Dirección | 75 | 0 | No |
| IEO-LID-01 | IEO Liderazgo | 70 | 8 | Sí |
| IEO-ESP-01 | IEO Especialistas | 68 | 8 | Sí |
| IEO-CLI-01 | IEO Voz del Cliente | 43 | 4 | Sí |

# 5. Flujo funcional paso a paso

## 5.1 Configurar organización y diagnóstico

Crear organization y assessment; definir nombre, propósito, periodo, apertura, cierre, versiones metodológicas y estado.

## 5.2 Definir alcance y perspectivas

Marcar DIR, ESP, LID, COL y CLI como APPLICABLE, NOT_APPLICABLE o NOT_AVAILABLE según el protocolo.

## 5.3 Configurar población e invitaciones

Asignar perspectiva correcta, generar token seguro y mantener separado el control de participación del contenido de respuesta cuando sea posible.

## 5.4 Presentar instrumento oficial

Cargar el instrumento y versión exactos desde el catálogo. No alterar texto, orden, escala u orientación.

## 5.5 Capturar respuestas

Guardar raw_response sin transformación. Guardar preguntas abiertas separadamente. N/A debe registrarse explícitamente como NA.

## 5.6 Cerrar sesión

Al enviar, registrar submitted_at y mostrar únicamente confirmación y agradecimiento.

## 5.7 Validar aplicación

Controlar duplicados, registros de prueba, incidencias, exclusiones y cobertura. No eliminar respuestas por ser desfavorables o extremas.

## 5.8 Congelar datos

Al estado FROZEN, bloquear modificaciones ordinarias y autorizar procesamiento.

## 5.9 Ejecutar motor matemático

Recodificar inversos, tratar N/A, verificar cobertura, transformar 0–100 y calcular PI, RP, BT, RI e IEO Global.

## 5.10 Generar salidas

Producir resultados estructurados, metadatos metodológicos, exportaciones y evidencia para reporte; nunca resultados individuales al participante.

# 6. Reglas de captura

Escala cuantitativa: 1, 2, 3, 4, 5 y, cuando el instrumento lo permita, N/A.

IEO Dirección no permite N/A en su versión oficial 1.0.

La respuesta original raw_response es inmutable y nunca debe sobrescribirse con valores recodificados.

Las preguntas abiertas no participan en el cálculo matemático.

Una respuesta N/A no equivale a 0, 3, 50, neutral ni ausencia técnica.

Una respuesta omitida/missing y una respuesta N/A deben distinguirse técnicamente.

Los reactivos inversos se muestran al participante sin revelar su orientación; la inversión ocurre en procesamiento.

# 7. Motor Matemático Oficial

| Etapa | Regla de programación | Salida |
| --- | --- | --- |
| Recodificación | DIRECT: recoded=raw. REVERSE: recoded=6−raw. NA→NULL. | recoded_response |
| Transformación | score_100=(recoded_response−1)×25. | 0, 25, 50, 75 o 100 |
| Cobertura | N/A queda fuera del denominador. Respuesta omitida sí afecta cobertura. Mínimo 60% válido por Elemento. | SUFFICIENT / INSUFFICIENT |
| PI | Promedio de score_100 válidos del Elemento si la cobertura es suficiente. | 0–100 o ND |
| RP | Promedio de PI válidas de una perspectiva por Elemento. | 0–100 / ND / NP |
| BT | MAX(RP válidos)−MIN(RP válidos), con al menos 2 perspectivas. | 0–100 + clase |
| RI | Promedio simple de RP válidos; no ponderar por número de participantes. | INTEGRATED / LIMITED / ND |
| IEO Global | Promedio de los 8 RI. Completo cuando los 8 Elementos están integrados válidamente. | 0–100 + estado |
| Precisión | Conservar precisión completa en etapas intermedias; redondear sólo al final. | Resultado reproducible |

# 8. Clasificaciones automáticas

## 8.1 Brecha de Triangulación

| BT | Código | Etiqueta |
| --- | --- | --- |
| 0–12 | HIGH_CONVERGENCE | Alta convergencia |
| 13–24 | MODERATE_DIFFERENCE | Diferencia moderada |
| 25–37 | RELEVANT_GAP | Brecha relevante |
| 38–100 | CRITICAL_GAP | Brecha crítica |

## 8.2 Salud organizacional

| Rango | Nivel | Semáforo |
| --- | --- | --- |
| 95–100 | Ejemplar | DARK_GREEN |
| 90–94 | Muy saludable | DARK_GREEN |
| 80–89 | Saludable | LIGHT_GREEN |
| 70–79 | Estable con riesgos | YELLOW |
| 60–69 | En erosión | ORANGE |
| 50–59 | Erosión importante | RED |
| 0–49 | Crítico | RED |

# 9. Estados que no deben confundirse

| Código | Significado | Tratamiento |
| --- | --- | --- |
| N/A | No aplica / información insuficiente para responder el reactivo | Excluir del denominador; no imputar. |
| ND | Evidencia insuficiente para diagnóstico | Resultado NULL; nunca cero. |
| NP | Perspectiva no aplicada | No imputar ni sustituir. |
| NULL | Ausencia técnica de valor en un campo | No es sinónimo automático de N/A, ND o NP. |

# 10. Confidencialidad y experiencia del participante

No mostrar resultados individuales al terminar.

No permitir que jefes, coordinadores o administradores consulten respuestas individuales salvo una función metodológicamente autorizada y protegida.

No pedir capturas, pruebas de participación ni mecanismos que comprometan la independencia de respuesta.

No usar el contenido de respuesta para controlar quién participó cuando pueda mantenerse separado.

Anonimizar o revisar respuestas abiertas antes de citarlas en reportes cuando exista riesgo de reidentificación.

No aplicar un umbral universal rígido de tamaño de segmento; el riesgo de reidentificación debe evaluarse según contexto.

# 11. Trazabilidad, auditoría y versionado

La plataforma debe poder reconstruir un resultado desde el IEO Global hasta la respuesta original: IEO Global → RI → RP → PI → score_100 → recoded_response → raw_response → reactivo → instrumento y versión.

No usar DELETE para exclusiones metodológicas; conservar el registro y documentar la exclusión.

Registrar CREATE, UPDATE, OPEN, CLOSE, FREEZE, REOPEN, EXCLUDE, PROCESS y EXPORT en audit_log.

Congelar la versión de instrumento, Banco Maestro, Modelo Matemático y protocolos utilizados en cada assessment.

Una actualización futura de metodología no debe cambiar retrospectivamente resultados históricos.

# 12. Exportaciones mínimas

| Exportación | Contenido | Finalidad |
| --- | --- | --- |
| EXP01 · Respuestas crudas | Una fila por respuesta cuantitativa | Auditoría y reprocesamiento |
| EXP02 · Respuestas cualitativas | Una fila por respuesta abierta | Análisis cualitativo y anonimización |
| EXP03 · Resultados procesados | PI, RP, BT, RI, IEO Global y estados | Reporte y análisis |
| EXP04 · Metadatos metodológicos | Instrumentos, versiones, reactivos, Elementos, orientación y reglas | Reproducibilidad |

# 13. Pruebas obligatorias antes del piloto

La Matriz de Casos de Prueba y Resultados Esperados IEO® v1.0 constituye la prueba formal de aceptación del motor. Incluye 23 casos controlados, entre ellos fronteras matemáticas, N/A, cobertura, reactivos inversos, igualdad de peso de perspectivas, precisión y una prueba End-to-End.

Criterio de liberación recomendado: todos los casos críticos deben obtener PASS. Un FAIL en una regla matemática, de cobertura, N/A, triangulación o versionado constituye un bloqueo para liberar el piloto.

# 14. Secuencia recomendada de desarrollo

Módulo 1 — Catálogos, instrumentos y versionado.

Módulo 2 — Organización, assessment, perspectivas y alcance.

Módulo 3 — Invitaciones, tokens y sesiones de respuesta.

Módulo 4 — Renderizado de los cinco cuestionarios desde una arquitectura común.

Módulo 5 — Persistencia de respuestas cuantitativas y abiertas.

Módulo 6 — Validación, incidencias, exclusiones y congelamiento.

Módulo 7 — Motor Matemático IEO®.

Módulo 8 — Resultados, exportaciones y trazabilidad.

Módulo 9 — Pruebas automatizadas contra la Matriz de Casos Esperados.

Módulo 10 — UAT, auditoría pre-piloto y liberación controlada.

# 15. Criterios de aceptación del producto

Los cinco instrumentos oficiales pueden operarse sin duplicar lógica de plataforma.

Los textos, códigos y versiones coinciden con el Banco/Diccionario oficial.

N/A, ND, NP y NULL se comportan de manera distinta y correcta.

Los 8 reactivos inversos se procesan correctamente.

La regla de cobertura del 60% funciona en frontera y fuera de frontera.

PI, RP, BT, RI e IEO Global coinciden con los resultados esperados.

RI no se pondera por número de participantes.

No existe redondeo prematuro.

El participante sólo recibe confirmación y agradecimiento.

Las respuestas crudas son inmutables y el procesamiento es auditable.

Los diagnósticos congelados pueden reproducirse con las mismas versiones metodológicas.

Las exportaciones mínimas pueden generarse sin pérdida de trazabilidad.

# 16. Inventario del Paquete Técnico

| Archivo | Uso |
| --- | --- |
| 00_Documento_Maestro_Paquete_Tecnico_IEO_Daniel_v1.0.docx | Este documento. Orden de lectura, reglas y criterios de aceptación. |
| 01_Banco_Maestro_IEO_v2.0_Sincronizado.xlsx | Fuente consolidada de reactivos y preguntas abiertas. |
| 02_Diccionario_Maestro_Datos_Codificacion_IEO_v1.0.xlsx | Contrato técnico de datos y codificación. |
| 03_Matriz_Casos_Prueba_Resultados_Esperados_IEO_v1.0.xlsx | Prueba formal de aceptación del motor. |
| 04_Modelo_Matematico_Oficial_IEO_v1.1.docx | Reglas oficiales de cálculo. |
| 05_Protocolo_Oficial_Integracion_Triangulacion_IEO_v1.1_FINAL.docx | Reglas multifuente, BT y RI. |
| 06_Protocolo_Oficial_Aplicacion_IEO_v1.0.docx | Aplicación, confidencialidad, cierre y calidad. |
| 07_IEO_Colaboradores_Version_Oficial_1.0.docx | Instrumento oficial COL. |
| 08_IEO_Direccion_Version_Oficial_1.0.docx | Instrumento oficial DIR. |
| 09_IEO_Liderazgo_Version_Oficial_1.0.docx | Instrumento oficial LID. |
| 10_IEO_Especialistas_Version_Oficial_1.0.docx | Instrumento oficial ESP. |
| 11_IEO_Voz_del_Cliente_Version_Oficial_1.0.docx | Instrumento oficial CLI. |

# 17. Orden recomendado de lectura para Daniel

Leer primero este Documento Maestro para comprender la arquitectura y los límites del desarrollo.

Revisar el Diccionario Maestro para construir entidades, campos, códigos, estados y trazabilidad.

Usar el Banco Maestro y los cinco instrumentos para cargar contenido oficial.

Programar el motor usando el Modelo Matemático y el Protocolo de Triangulación.

Aplicar las reglas operativas y de confidencialidad del Protocolo de Aplicación.

Validar el desarrollo completo contra la Matriz de Casos de Prueba antes de liberar el piloto.

# 18. Regla final de desarrollo

La plataforma debe automatizar la metodología, no redefinirla. Cualquier decisión técnica que cambie el significado de una respuesta, una regla de cálculo, una perspectiva, un Elemento, una clasificación o una condición de suficiencia deberá documentarse y validarse metodológicamente antes de implementarse.

Objetivo de liberación: Sistema IEO® 1.1 — PILOT READY